PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Hồ Quang Duy | Mã sinh viên | N25DTCN086 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vực | US-01 | Là quản lý , tôi muốn có giao diện quản lý công nhân và khu vực để có thể quan sát đánh giá tiến độ làm việc của công nhân và tình trạng của từng khu vực. |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-02 | Là quản lý , tôi muốn có chức năng tạo phiếu và phân công việc để có thể dễ dàng sắp xếp việc cho các công nhân thuận tiện và khối lượng công việc giống nhau. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Vi phạm tiêu chí độc lập | Vì yêu cầu của công nhân đang là 3 chức năng cùng lúc , gây phình to chức năng . |
| Vi phạm tiêu chí kiểm thử | Vì chưa có các tiêu chí nào để biết và kiếm thử cho chức năng và chắc chắn hoàn thành. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân. Tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc để tôi có thể dễ dàng biết mình cần làm gì để hoàn thành công việc |
| US-X2 | Là công nhân , tôi muốn hệ thống theo dõI độ ẩm đất qua cảm biến (tình trạng phảI cập nhật sau mỗI 2 phút) để tôi có thể biết được và can thiệp cảI thiện chất lượng đất nhanh chống. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Vì cần có để quản lý có thể đánh giá tổng thể và có các biện pháp khắc phục nhanh chóng . |
| US-02 | Must | Vì cần có để quản lý có thể phân công công việc cho công nhân . |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập, phiếu công việc CV-001 đã được phân công cho A | A mở phiếu công việc CV-001 qua đường dẫn | Hệ thống hiện lên những công việc cần làm của A. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | (2a).Hệ thống hiện lên các công việc của công nhân B. (2b).Hệ thống thông báo lỗI và trở về trang chủ |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

_AC là các trường hợp xảy ra của một chức năng để coder có thể hình dung rõ hơn về chức năng , có phạm vi dành riêng cho mỗI US khác nhau. _DoD là các điều bắt buộc phảI pass khi chức năng muốn được đánh gia là Done, có phạm vi cho toàn bộ các US.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Vì chức năng khá đơn giản , chỉ cần có giao diện hiển thị và lấy dữ liệu từ tình trạng của công việc. |
| US-02 | 5 | Chức năng cần tốI ưu về phản hồI và lưu trữ. |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

ĐộI cần hỏI lý do của ngườI chọn 1 và 8 để xem có hợp lý không , sau đó cho cả độI bóc lạI đến khi số điểm của của tôi tương đồng.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26+24+25)/3= 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (3*8+4*2)/(4*10) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện để công nhân có thể xem chi tiết phiếu công việc | UI/UX | 8 giờ |
| Tạo DataBase để lưu lạI phiếu công việc | DataBase | 6 giờ |
| Kiểm thử xem đã chạy được chưa | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công | 19 giờ |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Nhìn vào đường lý đường lý tưởng và thực tế có thể thấy độI làm việc chậm tiến độ rất nhiều , độI đang behind Schedule. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | ĐộI làm việc không đều khi mà đến ngày thứ 8 vẫn chậm hơn lý tưởng tận 11,2SP , nên phân chia lạI rõ ràng công việc và làm việc đều đặng hơn. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | StakeHolders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Ghi nhận và xem xét chức năng đó có đăng thực sự cần thiết , trao đổI vớI stakeHolder để có hướng giảI quyết.